Aditivo Contratual Número do Contrato.: 001/2020

Processo Administrativo: 200/2020 Data do Processo: 23/12/2020

Maringá, 23 de dezembro de 2020.

Prezado Senhor:

Diante do fato de que o objeto contratado em decorrência do Contrato n° 001/2020 não foi totalmente executado em virtude do cenário de pandemia da covid-19 vivenciado em 2020 o que impossibilitou a realização de cursos e eventos presenciais e retardou a entrega de itens como PCA, PSE, PGRS e DLAE’s, considerando o interesse público de dar continuidade à avença por mais um ano, já que a contratação é oportuna e conveniente ao Consórcio, é o presente para solicitar a Vossa Senhoria que sejam tomadas as devidas providências administrativas para estender o prazo de vigência do contrato para até o dia 31 de dezembro de 2021, tempo suficiente para que seja cumprida a execução contratual, colhendo inclusive parecer jurídico acerca da questão.

Valter Luiz Bossa

Diretor Executivo

Ilmo. Sr.

Arildo Aparecido de Camargo

Coordenador Geral

CONSÓRCIO CISPAR

Recebido em ____/____/20.

_______________________

Aditivo Contratual Número do Contrato.: 001/2020

Processo Administrativo: 200/2020 Data do Processo: 23/12/2020

DESPACHO

Em atenção à solicitação da Diretoria, despacho a Vossa Senhoria o inteiro teor do Contrato Administrativo n° 001/2020 para que haja a respectiva manifestação jurídica.

Maringá, 23 de dezembro de 2020.

Arildo Aparecido de Camargo

Coordenador Geral

À Ilma. Sra.

CLÁUDIA REGINA DA SILVA

Advogada do Cispar

Recebido em ____/____/20.

......................................

Aditivo Contratual Número do Contrato.: 001/2020

Processo Administrativo: 200/2020 Data do Processo: 23/12/2020

PARECER JURÍDICO

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO NOS TERMOS, DESCRIÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA DA CONTRATADA DEVIDAMENTE APRESENTADA, HAJA VISTA O DISPOSTO NO ART. 57, PARÁGRAFO I, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

| ORIGEM: | COORDENAÇÃO GERAL |
| --- | --- |

1.	Trata-se o presente de parecer acerca de prorrogação do Contrato Administrativo nº 001/2020, cujo objeto está devidamente detalhado acima.

2.	Conforme solicitação contida nos autos verifica-se o interesse público, oportunidade e conveniência em relação à prorrogação, aspectos esses que não podem ser refutados por esta advogada.

3.	Quanto à prorrogação do prazo, é expressa a permissão legal contida no Art. 57, Parágrafo I, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista que serviços de interesse para a Administração podem ter continuidade.

4.	Isto posto, é o presente parecer para opinar pela possibilidade de prorrogação, desde que assim o autorize a autoridade competente.

5.	Salienta-se que o parecer é meramente opinativo, sem qualquer conteúdo decisório, haja vista que este pertence à Diretoria do Consórcio.

6.	Encaminhe-se à origem.

Maringá, 23 de dezembro de 2020.

CLÁUDIA REGINA DA SILVA

Advogada - OAB/PR nº 52.694

Recebida uma cópia deste parecer em ___/___/20.

_________________________________________

Aditivo Contratual Número do Contrato.: 001/2020

Processo Administrativo: 200/2020 Data do Processo: 23/12/2020

DESPACHO

Recebida a manifestação jurídica em relação à prorrogação do Contrato Administrativo n° 001/2020, seguem os autos a Vossa Excelência para autorizar, ou não, a prorrogação.

Maringá, 23 de dezembro de 2020.

Arildo Aparecido de Camargo

Coordenador Geral

Ao Exmo. Sr,

VALTER LUIZ BOSSA

Diretor Executivo do Cispar

Recebido em ____/____/20.

.................................................

Aditivo Contratual Número do Contrato.: 001/2020

Processo Administrativo: 200/2020 Data do Processo: 23/12/2020

AUTORIZAÇÃO

Diante da oportunidade e conveniência de promover a prorrogação do Contrato Administrativo n° 001/2020 de 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, haja vista o interesse da Administração em obter o objeto regularmente contratado, sem qualquer outra alteração contratual, AUTORIZO a formalização do aditivo contratual respectivo, estendendo a vigência do contrato até o dia 31 de dezembro de 2021 o que faço com fundamento no Art. 57, Parágrafo I, Inciso II da Lei Federal n° 8.666/93.

Encaminhe-se à Coordenação Geral para a redação do termo aditivo, o qual deverá ser conferido pela assessoria jurídica.

Maringá, 23 de dezembro de 2020.

Valter Luiz Bossa

Diretor Executivo

Recebido em ____/____/20.

......................................

Aditivo Contratual Número do Contrato.: 001/2020

Processo Administrativo: 200/2020 Data do Processo: 23/12/2020

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2020

Dispensa 005/2020

Pelo presente, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ (contratante) e, de outro, a empresa MATO VERDE ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS AMBIENTAIS LTDA – ME (contratada), ambos já qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Cláusula Primeira – O presente termo tem por objetivo aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços contratados de 31 de dezembro de 2020 até 31 de dezembro de 2021.

Cláusula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no Art. 57, Parágrafo I, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente na continuidade dos serviços prestados em razão da importância, oportunidade e conveniência para o contratante.

Cláusula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.

E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias de igual teor, com a assinatura das testemunhas.

Maringá, 23 de dezembro de 2020.

De acordo:

CONTRATANTE: _______________________________________________________________

CONTRATADA: ________________________________________________________________

| Testemunhas: |  |
| --- | --- |
| ____________________________ Nome: CPF nº | ____________________________ Nome CPF nº |

Aditivo Contratual Número do Contrato.: 001/2020

Processo Administrativo: 200/2020 Data do Processo: 23/12/2020

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2020

DISPENSA 005/2020

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ

CONTRATADA: MATO VERDE ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS AMBIENTAIS LTDA – ME

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, Parágrafo I, Inciso II DA LEI 8.666/93

DO OBJETO: Aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação de vigência do contrato de prestação dos serviços contratados de 31 de dezembro de 2020 para 31 de dezembro de 2021 permanecendo inalteradas e em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não revogadas.

Maringá, 23 de dezembro de 2020.

VALTER LUIZ BOSSA

DIRETOR